Energy Sentinel AI — Backend (Node/Express + TypeScript)

Estructura modular propuesta, responsabilidades por módulo y orden recomendado de implementación

# 1. Objetivo

Definir una estructura modular para el backend en Node.js (Express) con TypeScript, Prisma y PostgreSQL, de manera que el desarrollo pueda realizarse por etapas y módulos independientes (ideal para iterar con Codex sin generar un monolito difícil de entender).

# 2. Principios de diseño

Separación por dominio (módulos verticales): auth, homes, devices, shelly, telemetry, anomalies, notifications.

Separación por capas: routes → controller → service → (client/mapper/repo).

Jobs aislados: polling, agregación, baseline, anomalías, notificaciones.

Cada módulo debe ser construible y demostrable de forma incremental.

Evitar lógica en routes; la lógica vive en services y se apoya en mappers/clients.

# 3. Estructura de carpetas (propuesta)

src/
  app.ts
  server.ts
  config/
  db/
  common/
    errors/
    middleware/
    utils/
  modules/
    auth/
      auth.routes.ts
      auth.controller.ts
      auth.service.ts
      auth.schemas.ts
    homes/
      homes.routes.ts
      homes.controller.ts
      homes.service.ts
      homes.schemas.ts
    devices/
      devices.routes.ts
      devices.controller.ts
      devices.service.ts
      devices.schemas.ts
    shelly/
      shelly.routes.ts
      shelly.controller.ts
      shelly.service.ts
      shelly.client.ts
      shelly.mapper.ts
      shelly.schemas.ts
    telemetry/
      telemetry.service.ts
      telemetry.aggregator.ts
    anomalies/
      anomalies.service.ts
    notifications/
      notifications.service.ts
  jobs/
    scheduler.ts
    shellyPolling.job.ts
    hourlyAgg.job.ts
    dailyAgg.job.ts
    baseline.job.ts
    anomaly.job.ts

# 4. Descripción de módulos

## 4.1 auth

Responsabilidades principales:

Registro e inicio de sesión de usuarios de Energy Sentinel AI.

Emisión y validación de JWT propios del sistema.

Middleware requireAuth para proteger rutas.

Criterio de “listo”: se puede crear usuario, iniciar sesión y acceder a una ruta protegida.

## 4.2 homes

Responsabilidades principales:

CRUD de Homes (incluye timezone).

Validación de ownership: un usuario solo consulta/modifica sus Homes.

Criterio de “listo”: crear y listar Homes por usuario.

## 4.3 devices

Responsabilidades principales:

CRUD de dispositivos (inventario).

Listado por Home (GET /homes/:homeId/devices).

Soporte de importación desde Shelly (invocado por el módulo shelly).

Criterio de “listo”: crear/listar devices por Home y obtener detalle por device.

## 4.4 shelly (OAuth + cliente)

Responsabilidades principales:

Endpoints de integración OAuth: start/callback/reconnect/sync.

Gestión de tokens y user_api_url por Home.

Cliente HTTP encapsulado (shelly.client.ts) y mapeo de payloads (shelly.mapper.ts).

Función central getValidAccessToken(homeId) para reemitir/renovar access tokens.

Criterio de “listo”: conectar Shelly, obtener all_status y “importar” devices al Home.

## 4.5 telemetry

Responsabilidades principales:

Inserción de lecturas crudas (device_readings).

Cálculo de energy_delta_wh comparando el contador total (energy_wh) contra la lectura previa.

Servicios de consulta (latest reading) y apoyo a jobs de agregación.

Criterio de “listo”: guardar lecturas y consultar la última lectura por dispositivo.

## 4.6 jobs

Responsabilidades principales:

Job de polling (cada 60s): por integración activa, valida token, consulta /device/all_status, inserta lecturas.

Jobs de agregación (hourly/daily): UPSERT por índices únicos.

Jobs de baseline/anomalías (fase 2).

Criterio de “listo”: el sistema se alimenta solo y produce históricos agregados.

## 4.7 anomalies + notifications (fase 2)

Responsabilidades principales:

Entrenar/actualizar baselines por dispositivo (device_baselines).

Detectar anomalías (anomaly_events) comparando observado vs esperado.

Enviar notificaciones push y registrar en notification_logs.

Criterio de “listo”: generar al menos una alerta y registrar el envío push.

# 5. Orden recomendado de implementación

1) Base de datos + Prisma schema + migración inicial.

2) Módulo auth (register/login + JWT).

3) Módulo homes (CRUD).

4) Módulo shelly: callback (guardar integración + auth_code).

5) Módulo shelly: sync (importar devices).

6) Módulo telemetry: inserción de readings + endpoint latest.

7) Job polling (cada 60s).

8) Jobs de agregación hourly/daily.

9) Fase 2: baselines, anomalías y push notifications.

# 6. Recomendaciones para trabajar con Codex

Pedir un módulo por vez (no generar todo el backend en un solo prompt).

Indicar carpeta destino exacta y qué archivos crear.

Definir endpoints concretos, DTOs y validaciones (zod recomendado).

Pedir explícitamente: “no modificar otros módulos”.

Probar cada módulo con Postman antes de pasar al siguiente.